零件视觉检测与分拣上位机项目需求文档（完整版）

## 1. 文档概述

### 1.1 文档目的

本文档为零件视觉检测与智能分拣上位机项目标准化需求文档，用于明确项目整体功能、技术架构、开发规范、调试优化标准及验收要求。适配C#工控上位机零基础开发学习场景，统一开发标准，指导分模块迭代开发、测试、调试与项目落地，同时沉淀工业视觉+运动联动项目的完整开发流程，为后续工控项目开发提供参考。

### 1.2 适用范围

本文档适用于第19-24周全套项目开发流程，包含需求分析、架构设计、分层模块开发、功能整合、调试优化、项目验收全流程，覆盖视觉检测、多轴运动控制、数据管理、UI交互、异常处理等所有项目模块。

### 1.3 项目背景

在工业非标自动化场景中，视觉检测+运动分拣是流水线核心刚需工序，广泛应用于精密零件生产、电子元器件检测、五金分拣等场景。传统人工分拣效率低、误差大、统计数据不精准，自动化上位机可实现零件自动视觉质检、自动分类搬运、数据实时统计、设备状态监控，大幅提升生产效率与检测精度。

本项目为工业场景全真模拟项目，基于C# WinForms开发，整合前期相机视觉、运动控制核心知识点，实现完整的自动化分拣业务流程，完全贴合中小型工控上位机开发标准。

## 2. 总体项目目标

基于分层架构思想，开发一套轻量化、高稳定、易维护、可拓展的零件视觉检测与分拣上位机软件。实现设备自动初始化、零件图像采集、尺寸/缺陷智能检测、合格/不合格零件自动分拣、状态实时监控、数据统计分析、日志记录、参数可配置、异常自主处理的全自动化流程，满足工业基础生产使用及项目落地验收标准。

## 3. 整体开发周期与阶段目标

本项目共计6周完成全流程开发落地，各阶段核心目标清晰拆分，循序渐进完成项目搭建，适配零基础学习迭代节奏：

- 第19周：完成项目需求精准定义、业务场景建模、四层架构整体设计，输出项目架构方案

- 第20周：完成底层基础模块开发，封装设备层与数据层，统一接口、完善异常处理，搭建项目底层基座

- 第21周：完成核心业务逻辑开发，实现视觉检测、多轴运动搬运、多线程联动、状态机管控核心功能

- 第22周：完成UI界面开发、全模块功能整合，打通完整业务流程，处理基础边界异常

- 第23周：完成全功能调试、性能优化、用户体验优化，修复BUG，保障程序稳定流畅运行

- 第24周：完成项目打包发布、文档编写、复盘总结，完成项目最终验收

## 4. 功能性需求

### 4.1 核心业务功能需求

#### 4.1.1 图像采集功能

- 支持工业相机设备初始化、打开、关闭、参数配置（曝光、增益、帧率）

- 实现实时连续图像采集、单帧手动采集，可实时显示原始图像

- 兼容模拟相机与实体相机，适配无硬件设备的学习调试场景

#### 4.1.2 零件视觉检测功能

- 基于Halcon/OpenCV实现零件核心检测：尺寸检测（长宽、孔径等）、表面缺陷检测（划痕、缺料、变形）

- 支持检测参数自定义配置（尺寸阈值、缺陷识别灵敏度）

- 自动判定零件状态：合格 / 不合格

- 输出核心数据：零件检测结果、零件中心XY像素坐标、物理偏移坐标，为运动分拣提供数据支撑

- 实时显示图像处理后的效果图，标注缺陷位置、尺寸数据

#### 4.1.3 多轴运动分拣功能

设备采用XYZ三轴运动结构，实现完整分拣搬运流程，联动视觉检测结果自动分类放置：

- 设备上电自动回零校准，保障定位精度，支持手动一键回零

- 接收视觉输出的零件坐标，XY轴联动移动至零件抓取位置

- Z轴下降执行抓取动作，抓取完成后Z轴上升复位

- 根据检测结果自动分拣：合格零件搬运至A区，不合格零件搬运至B区

- 到达目标区域后Z轴下降放置零件，完成单次分拣流程，设备复位待机

- 支持运动参数自定义配置：移动速度、加速度、加加速度、定位等待时间

#### 4.1.4 数据统计功能

- 实时统计生产数据：总检测数量、合格零件数量、不合格零件数量、实时合格率

- 支持数据实时刷新、历史数据留存，可直观展示生产状态

- 自动区分缺陷类型统计（可选拓展），便于后续工艺优化

#### 4.1.5 日志记录功能

- 操作日志：记录设备启停、参数修改、手动操作等人为操作记录

- 检测日志：记录每一次零件的检测时间、检测结果、尺寸数据、缺陷信息

- 异常日志：记录设备断开、运动超程、检测超时、报警故障等异常信息

- 日志自动按日期分类保存，支持界面实时查看、本地文件导出

#### 4.1.6 参数配置功能

- 视觉参数配置：曝光值、增益值、尺寸检测阈值、缺陷识别阈值

- 运动参数配置：各轴移动速度、加速度、限位行程、定位精度

- 配置数据持久化保存，重启软件不丢失，支持默认参数一键恢复

### 4.2 设备安全与异常处理需求

- 设备连接异常：相机、运动控制卡连接失败时，弹窗提示、记录日志、禁止启动流程

- 运动安全防护：支持软件限位、硬件限位检测，超程自动停止运动、触发报警

- 异常停机机制：检测超时、运动卡顿、设备故障时，自动终止流程、设备复位、界面提示

- 报警管理：实时读取设备报警码、弹窗提示异常原因、支持一键清除报警、报警日志留存

- 状态拦截：设备未回零、设备异常时，禁止启动自动分拣流程，给出操作提示

## 5. 项目架构设计需求（四层分层架构）

项目采用工业上位机标准四层分层架构，层级解耦、职责单一、便于迭代维护、BUG定位与功能拓展，完全适配工业项目开发规范，各层级独立封装、单向调用。

### 5.1 UI表现层（界面交互层）

#### 核心职责

负责所有界面展示、用户操作交互、状态可视化展示，仅负责数据展示与指令接收，不处理核心业务逻辑。

#### 包含界面模块

- 主界面：设备状态显示区、视觉图像显示区（原图+处理图）、手动运动控制区、检测结果展示区、数据统计区、实时日志显示区、功能启停按钮

- 子界面：参数配置窗口（视觉+运动参数）、设备报警详情窗口、数据统计报表窗口、日志查询窗口

#### 核心要求

界面布局简洁合理、操作便捷；所有设备状态、检测数据、运动数据实时刷新；禁止UI线程阻塞，无卡顿、无闪退；操作拦截提示清晰易懂。

### 5.2 业务逻辑层（核心调度层）

#### 核心职责

项目核心中枢，承接UI层操作指令，调度设备层与数据层，实现视觉检测、运动分拣、多设备联动、状态管控核心业务逻辑。

#### 核心模块

- 视觉检测逻辑模块：调度相机采集图像、执行视觉算法检测、判定零件合格状态、输出坐标数据

- 运动分拣逻辑模块：接收视觉坐标数据、执行三轴抓取搬运放置完整流程、管控运动状态

- 联动调度模块：多线程并行处理图像采集、检测、运动任务，避免流程卡顿

- 状态机管控模块：定义设备固定状态（待机、检测中、运动中、异常停机），严格状态拦截，避免多任务冲突

### 5.3 设备驱动层（硬件交互层）

#### 核心职责

封装所有硬件设备的底层操作，对接设备DLL接口，统一向上层提供简洁、稳定的调用接口，内部封装异常处理，隔离硬件底层差异。

#### 核心封装类

- CameraHelper（相机工具类）：封装设备初始化、开启/关闭相机、参数设置、单帧/连续采集、图像释放、设备状态检测接口，处理相机断开、采集超时等异常

- MotionHelper（运动控制工具类）：封装控制器初始化、轴使能/失能、原点回归、单轴点位运动、XY直线插补、三轴联动、停止/急停、状态读取、报警读取、限位检测接口，处理运动超程、设备离线等异常

#### 核心要求

接口极简通用、高复用性；所有硬件操作自带try-catch异常捕获；自动处理资源释放，避免内存泄漏、设备占用；兼容主流运动控制卡（雷赛、固高、汇川）与模拟设备DLL。

### 5.4 数据持久层（数据处理层）

#### 核心职责

负责项目所有配置数据、日志数据、统计数据的读写、保存、管理，为上层业务提供数据支撑。

#### 核心封装类

- ConfigHelper（配置工具类）：读写、保存、重置视觉检测参数、运动控制参数、系统配置，实现参数持久化

- LogHelper（日志工具类）：分级记录操作日志、检测日志、异常日志，自动按日期归档，支持日志查询、导出

- StatHelper（统计工具类）：实时统计检测总数、合格数、不合格数、合格率，缓存统计数据，支持数据刷新与留存

## 6. 非功能性需求

### 6.1 稳定性需求

- 程序连续运行无闪退、无卡死、无内存泄漏，硬件异常时程序可稳健容错，不崩溃

- 所有设备操作、数据读写、算法执行均包含异常捕获与容错处理

- 设备状态严格管控，杜绝多任务并行冲突、指令错乱问题

### 6.2 性能需求

- UI界面无卡顿、刷新流畅，严格区分UI线程与工作线程，禁止跨线程直接更新控件

- 视觉检测算法高效精简，去除冗余图像处理步骤，提升检测速度

- 运动控制精准稳定，通过优化加减速、定位参数，降低分拣位置偏差

- 实现图像采集、视觉检测、运动分拣多任务并行处理，提升整体作业效率

### 6.3 可维护性需求

- 分层架构清晰，代码模块化、高内聚低耦合，便于BUG定位与功能迭代

- 所有核心代码、接口、参数添加注释，规范统一编码风格

- 日志分级清晰，可快速排查设备异常、程序BUG、检测误差问题

### 6.4 兼容性需求

- 适配Windows10/Windows11系统，32/64位运行环境

- 兼容实体相机/模拟相机、实体运动控制卡/模拟DLL，适配学习与实战场景

- 兼容主流工业视觉算法库（Halcon、OpenCvSharp）与工控DLL

## 7. 开发环境与技术栈规范

### 7.1 开发工具

- 开发IDE：Visual Studio 2019/2022

- 开发框架：.NET 6/.NET 8 WinForms

- 视觉工具：Halcon 20.11、OpenCvSharp 4.x

- 硬件适配：运动控制卡DLL（雷赛/固高/汇川通用）、相机SDK

- 辅助工具：日志记录组件、配置文件组件、图表统计组件

### 7.2 核心技术规范

- 硬件交互：采用DllImport封装非托管DLL接口，统一数据类型适配规范

- 多线程开发：使用独立工作线程处理检测、运动任务，避免UI阻塞

- 状态管控：采用有限状态机管理设备运行状态，杜绝状态冲突

- 数据存储：采用本地配置文件持久化参数，文本文件归档日志数据

## 8. 项目调试与优化标准

### 8.1 功能调试标准

- 单模块调试：相机采集、视觉检测、运动控制、数据统计、日志记录各模块独立运行正常，无功能异常

- 全流程联动调试：设备初始化→回零→图像采集→检测判定→自动分拣→数据统计完整流程顺畅，无卡顿、无错乱

- 异常调试：模拟设备断开、超程、图像模糊、检测超时等场景，程序可精准识别异常、弹窗提示、终止流程、记录日志，无崩溃问题

### 8.2 性能优化标准

- UI优化：彻底解决界面卡顿、刷新延迟、跨线程报错问题，界面实时响应操作

- 算法优化：精简视觉处理流程，提升检测速率，保证检测精度稳定

- 运动优化：调试速度、加速度、加加速度参数，优化定位逻辑，减小分拣定位偏差，杜绝设备抖动、超程问题

### 8.3 体验优化标准

- 操作提示完善：关键操作、异常状态、权限拦截均有清晰文字提示

- 界面布局规整，功能分区明确，新手可快速上手操作

- 日志分类清晰、数据展示直观，便于日常运维与问题排查

## 9. 项目验收与交付标准

### 9.1 功能验收标准

所有需求功能全部实现，全流程自动化运行稳定，分拣逻辑准确、检测精度达标、数据统计无误、异常处理有效、参数配置可正常保存生效。

### 9.2 交付物清单

- 项目完整源代码（规范注释、分层清晰）

- 项目可执行程序（EXE文件）

- 项目依赖资源：运动/相机DLL文件、运行环境、默认配置文件

- 项目用户手册：包含操作步骤、参数说明、功能介绍、常见问题排查方案

- 项目复盘文档：核心问题、解决方案、技术总结、后续提升方向

### 9.3 验收通过条件

- 完整分拣流程连续运行无BUG、无卡顿、无异常崩溃

- 视觉检测结果精准，运动分拣位置无明显偏移，分类逻辑正确

- 所有参数配置、日志记录、数据统计功能正常生效

- 各类异常场景可正常容错处理，提示清晰、防护有效

- 交付物完整、文档规范，可独立部署运行

## 10. 开发规范与学习建议

### 10.1 强制开发规范

- 所有硬件操作、数据读写、算法执行必须添加try-catch异常处理，保障程序工业级稳定性

- 严格遵循分层架构规范，禁止跨层级直接调用，UI层不写业务逻辑，设备层不做数据统计

- 所有工具类通用接口封装复用，杜绝代码冗余，统一调用标准

- 全程记录开发问题与解决方案，沉淀个人工控知识库

### 10.2 学习迭代建议

- 循序渐进开发：优先完成基础功能落地，再迭代优化性能、体验、拓展功能

- 重视实操调试：工控项目重落地、轻理论，所有知识点必须通过代码实操验证

- 针对性查漏补缺：项目收尾后梳理短板，针对性学习圆弧插补、3D视觉、PLC总线通讯等进阶技术